## Slide 1
Gestión del Cambio
en el Software
Grupo 5
Evolución y Configuración de Software · Semana 9
Aplicado al Sistema de Recursos Humanos Evo-RRLL
Docente: Ing. Edgard Vilchez Valdez
SC registrada
En evaluación
SC-001 · Aprobada
Implementada
Cerrada
Notes: Presentamos la gestión del cambio: primero el marco teórico y luego cómo la aplicamos a nuestro proyecto final, el Sistema de Recursos Humanos Evo-RRLL.

## Slide 2
Contenido de la exposición
2
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
Parte 1 · Marco teórico
1
Definición de gestión del cambio
2
Importancia
3
Tipos de cambios
4
Proceso de gestión del cambio
5
Roles involucrados
6
Documentos y artefactos
7
Buenas prácticas
Parte 2 · Desarrollo práctico
8
Nuestro proyecto: Evo-RRLL
9
Cambios identificados (7 SC)
10
Formato de solicitud de cambio
11
Matriz de cambios
12
Análisis de impacto
13
Flujo propuesto para gestionar cambios
14
Conclusiones

## Slide 3
¿Qué es la gestión del cambio?
Es el proceso que controla cómo se solicitan, evalúan, aprueban, implementan y registran las modificaciones de un sistema.
3
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
1
¿Qué es un cambio en software?
Cualquier modificación a un elemento ya aprobado del sistema: requisitos, código, base de datos, interfaz, configuración o documentación.
2
¿Por qué debe controlarse?
Porque un cambio pequeño puede afectar a otros módulos, al cronograma y a los datos. Controlar asegura que solo entre lo evaluado y autorizado.
3
¿Dónde aparece en el ciclo de vida?
Durante el desarrollo (requisitos que cambian) y sobre todo en el mantenimiento, donde el sistema sigue evolucionando después de entregado.
En pocas palabras: no se trata de evitar los cambios, sino de que cada uno sea visible, evaluado y reversible.
Notes: La gestión del cambio forma parte de la gestión de la configuración del software. Un cambio es toda modificación sobre un elemento que ya fue aprobado (línea base). Se controla porque los sistemas están interconectados: tocar una tabla o un controlador puede romper otros módulos.

## Slide 4
¿Qué pasa si se cambia sin evaluar?
La diferencia entre un cambio improvisado y uno gestionado se nota en la calidad del sistema.
4
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
Sin gestión del cambio
Errores nuevos en módulos que ya funcionaban (regresiones).
Nadie sabe quién cambió qué ni por qué.
Crece el alcance sin control y se atrasa el cronograma.
Código y base de datos quedan desalineados.
No es posible volver a una versión estable.
Con gestión del cambio
Cada cambio se analiza antes de tocar el código.
Queda registro: solicitud, decisión, commit y versión.
El alcance solo crece con aprobación del comité.
Los cambios de BD se entregan como scripts versionados.
Se puede revertir con seguridad a la línea base anterior.
Notes: Problemas típicos de cambiar sin evaluar: regresiones, falta de trazabilidad, desborde del alcance y pérdida de la versión estable. La gestión del cambio los previene con registro, evaluación y aprobación.

## Slide 5
Relación con la calidad y la mantenibilidad
5
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
La gestión del cambio protege la calidad porque ningún cambio llega a producción sin pruebas ni revisión.
Y mejora la mantenibilidad porque deja documentado el porqué de cada modificación: el próximo desarrollador entiende el sistema y puede seguir evolucionándolo.
Calidad
Cambios verificados con pruebas funcionales y de regresión.
Mantenibilidad
Historial claro de qué cambió, dónde y por qué.
Estabilidad
Versiones etiquetadas a las que se puede volver.
Confianza
El usuario sabe en qué versión llega lo que pidió.
Notes: La norma ISO/IEC 25010 considera la mantenibilidad una característica de calidad. La gestión del cambio la favorece porque cada modificación queda analizada, probada y documentada.

## Slide 6
Importancia de la gestión del cambio
6
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
1
Reducción de errores
Se analiza el impacto y se prueba antes de integrar.
2
Control del alcance
Solo entra lo aprobado; se evita el 'ya que estamos…'.
3
Prevención de cambios no autorizados
Nada llega a main sin solicitud y aprobación.
4
Mejor trazabilidad
Solicitud → decisión → commit → versión.
5
Mejor comunicación
Todo el equipo conoce qué cambia y cuándo.
6
Menos riesgos técnicos y funcionales
Los riesgos se identifican y mitigan con anticipación.

## Slide 7
Tipos de cambios en software
Clasificación clásica del mantenimiento (Lientz y Swanson; ISO/IEC 14764).
7
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
Correctivo
Soluciona errores o defectos del sistema.
EJEMPLO GENERAL
Corregir un cálculo de planilla que suma mal las horas extra.
EN NUESTRO PROYECTO
SC-001 · Validar fechas en Permisos
Adaptativo
Responde a nuevas condiciones del entorno, tecnología, normativa o plataforma.
EJEMPLO GENERAL
Migrar el sistema a una nueva versión de .NET o a otro servidor.
EN NUESTRO PROYECTO
SC-004 · Configuración por entorno
Perfectivo
Mejora o amplía funcionalidades existentes.
EJEMPLO GENERAL
Agregar un reporte o exportación que pide el usuario.
EN NUESTRO PROYECTO
SC-003 · Exportar asistencia a CSV
Preventivo
Evita problemas futuros o mejora la mantenibilidad / seguridad.
EJEMPLO GENERAL
Reforzar seguridad o refactorizar código antes de que falle.
EN NUESTRO PROYECTO
SC-002 · Bloqueo por intentos fallidos
Notes: Correctivo: arregla defectos. Adaptativo: ajusta el sistema a un entorno nuevo. Perfectivo: mejora o amplía funciones. Preventivo: evita fallas futuras y mejora la mantenibilidad. Cada tipo tiene un ejemplo en nuestras solicitudes de cambio.

## Slide 8
Proceso de gestión del cambio
Ocho etapas: ninguna se salta, aunque el cambio sea pequeño.
8
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
1
Solicitud
Se registra en el formato SC.
2
Análisis
Se entiende qué se pide y por qué.
3
Evaluación de impacto
Componentes, BD, esfuerzo y riesgos.
4
Aprobación o rechazo
Decide el comité (CCB).
5
Planificación
Versión, responsable y rama.
6
Implementación
Desarrollo en su rama + PR.
7
Verificación
Pruebas y revisión del código.
8
Registro y cierre
Matriz actualizada y versión etiquetada.
Notes: El proceso mínimo tiene 8 etapas. La decisión del comité es el punto de control principal: lo que no se aprueba no se implementa.

## Slide 9
Roles involucrados
9
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
1
Solicitante
Usuario, cliente o miembro del equipo que detecta la necesidad y registra la solicitud de cambio.
2
Gestor de cambios
Recibe y revisa las solicitudes, coordina el análisis, mantiene la matriz y comunica las decisiones.
3
Comité de Control de Cambios (CCB)
Jefe de proyecto, líder técnico y representante del usuario: aprueba, rechaza o difiere.
4
Analista / Líder técnico
Evalúa el impacto técnico: componentes, base de datos, esfuerzo, riesgos y dependencias.
5
Desarrollador
Implementa el cambio aprobado en su rama y documenta el commit y el Pull Request.
6
QA / Tester
Verifica el cambio con pruebas funcionales y de regresión antes de integrarlo.
7
Gestor de configuración
Controla ramas, versiones y líneas base; integra a main y etiqueta la versión liberada.

## Slide 10
Documentos y artefactos utilizados
10
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
Solicitud de cambio (RFC / SC)
Registro formal: qué se pide, quién lo pide y por qué.
Entregado
Matriz o registro de cambios
Lista consolidada de todas las solicitudes y su estado.
Entregado
Análisis de impacto
Componentes afectados, esfuerzo, riesgos y mitigación.
Entregado
Acta del comité (CCB)
Decisión: aprobado, rechazado o diferido.
Plan del cambio
Versión destino, responsable, rama y pruebas.
Historial de versiones
Commits, Pull Requests y etiquetas en Git.
Notas de versión
Qué cambió en cada entrega para el usuario.
3
artefactos elaborados para nuestro proyecto

## Slide 11
Buenas prácticas
11
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
✓
Todo cambio entra por una solicitud escrita, sin excepciones.
✓
Evaluar el impacto antes de estimar o programar.
✓
Un comité pequeño decide; el desarrollador no se autoaprueba.
✓
Una rama por cambio y commits con el código de la SC.
✓
Revisión de código (Pull Request) y pruebas antes de integrar.
✓
Cambios de base de datos como scripts versionados.
✓
Mantener la matriz de cambios actualizada y visible.
✓
Comunicar la decisión al solicitante, también si se rechaza.

## Slide 12
12
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
PARTE 2 · DESARROLLO PRÁCTICO
Nuestro proyecto:
Sistema de RR.HH. Evo-RRLL
Aplicación web ASP.NET Core MVC (.NET 10) con arquitectura en capas: Entidades, Datos, Lógica y Web, sobre SQL Server. Versionada en GitHub con ramas y Pull Requests.
4
capas del sistema
17
módulos (controladores)
77
tablas en la BD RRHH_Nuevo
7
solicitudes de cambio

## Slide 13
Cambios identificados en el proyecto
Registramos 7 solicitudes: 5 detectadas al revisar el código y 2 ya implementadas.
13
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
ID | Cambio solicitado | Vinculado a | Tipo | Prioridad | Estado
SC-001 | Validar fechas, horas y solapamiento al registrar permisos | Corrección de error · Regla de negocio | Correctivo | Alta | Aprobado
SC-002 | Bloquear la cuenta tras intentos fallidos de inicio de sesión | Seguridad · Ajuste en BD | Preventivo | Alta | Aprobado
SC-003 | Exportar el registro de asistencia a CSV / Excel | Requisito del usuario · Interfaz | Perfectivo | Media | Aprobado
SC-004 | Leer la cadena de conexión desde variable de entorno (la clave del admin ya se lee así) | Cambio de entorno / plataforma | Adaptativo | Media | Diferido
SC-005 | Filtrar y paginar los permisos en la base de datos | Rendimiento | Perfectivo | Baja | En evaluación
SC-006 | Reestructurar en capas con contratos para cambiar solo la Capa Datos | Mejora · Arquitectura | Perfectivo | Media | Implementado
SC-007 | Rediseñar la interfaz (login, inicio y layout) con Tailwind CSS | Interfaz · Pedido del usuario | Perfectivo | Media | Implementado
Cubren: requisito funcional, corrección de error, mejora, interfaz, regla de negocio, pedido del usuario, ajuste de BD, rendimiento y seguridad.
Notes: Las 5 solicitudes salen del código real del sistema. SC-001: el formulario de permisos no valida fechas. SC-002: el login no limita intentos. SC-003: RR.HH. necesita exportar asistencia. SC-004: la clave del admin ya se lee de Seguridad__AdminClave; falta llevar la cadena de conexión a variable de entorno en producción. SC-005: Permisos trae toda la tabla a memoria. SC-006 y SC-007 ya se implementaron: la reestructuración en capas (perfectivo) obligó a actualizar la evidencia del slide 14, y el rediseño de la interfaz (perfectivo). La BD normalizada no es una solicitud: solo es un posible cambio futuro.

## Slide 14
Evidencia en el código actual
Dos de los cambios nacen de revisar el código fuente del sistema.
14
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
SC-002 · SeguridadController.cs
var resultado = verificador
.VerifyHashedPassword(new Usuario(),
usuario.PasswordHash, modelo.Clave);
if (resultado == PasswordVerificationResult.Failed)
{
modelo.Error = "Usuario o clave incorrectos.";
return View(modelo);
}
// sin límite de intentos fallidos
Se pueden probar claves sin límite: riesgo de fuerza bruta.
SC-005 · PermisoController.cs
var permisos = (await _permisoLogica.Listar())
.Where(p => idEmpleado is null
|| p.IdEmpleado == idEmpleado)
.OrderByDescending(p => p.FechaInicio);
// PermisoLogica → IRepositorio<Permiso>.Listar()
// → RepositorioBase: Tabla.ToListAsync()
// trae TODA la tabla y filtra en memoria
El filtro se hace en memoria, no en SQL: lento al crecer la tabla.

## Slide 15
Formato de solicitud de cambio
Documento GC-F01 · entregado aparte en Word (Grupo5_Formato_Solicitud_Cambio.docx).
15
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
6 secciones
1
Datos de la solicitud
2
Clasificación (tipo, origen, prioridad)
3
Descripción del cambio
4
Evaluación de impacto
5
Decisión del comité (CCB)
6
Implementación y cierre
Formato en blanco + ejemplo SC-001

## Slide 16
Matriz de cambios del proyecto
Registro y estado de cada solicitud (detalle e impacto en docs/GESTION-DEL-CAMBIO.md).
16
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
ID | Cambio solicitado | Módulo | Tipo | Prioridad | Estado
SC-001 | Validar fechas y solapamiento en permisos | Permisos | Correctivo | Alta | Aprobado
SC-002 | Bloquear cuenta tras intentos fallidos | Seguridad (Login) | Preventivo | Alta | Aprobado
SC-003 | Exportar asistencia a CSV | Asistencia | Perfectivo | Media | Aprobado
SC-004 | Cadena de conexión por variable de entorno | Configuración | Adaptativo | Media | Diferido
SC-005 | Filtrar y paginar permisos en la BD | Permisos | Perfectivo | Baja | En evaluación
SC-006 | Arquitectura en capas: cambiar BD = cambiar solo Capa Datos | Todas las capas | Perfectivo | Media | Implementado
SC-007 | Rediseño de la interfaz con Tailwind CSS | Vistas (interfaz) | Perfectivo | Media | Implementado
7
solicitudes registradas
3
aprobadas para la v1.3
2
ya implementadas
1 / 1
diferida / en evaluación

## Slide 17
Análisis de impacto
Qué capas del sistema toca cada cambio (detalle completo en la hoja 'Análisis de impacto' de la matriz).
17
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
SC | Entidades | Datos | Lógica | Contro- ladores | Vistas | BD | Config. | Impacto | Riesgo
SC-001 |  |  | ● | ● | ● |  |  | Medio | Bajo
SC-002 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | Alto | Alto
SC-003 |  |  |  | ● | ● |  |  | Bajo | Bajo
SC-004 |  |  |  |  |  |  | ● | Medio | Medio
SC-005 | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | Medio | Medio
SC-006 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● | Alto | Medio
SC-007 |  |  |  |  | ● |  | ● | Medio | Bajo
SC-002 es el más crítico
Toca 6 capas, incluida la tabla Usuario: el script SQL debe desplegarse antes que el código.
SC-001 y SC-005 chocan
Modifican el mismo PermisoController: se planifican juntos para evitar conflictos de merge.
SC-003 es de bajo riesgo
Reutiliza ExportadorCsv (Capa Lógica), ya probado en Empleados y Catálogos.
Riesgo = Probabilidad × Severidad (escala 1-3). Cada solicitud también evalúa impacto en BD, interfaz, usuarios, pruebas y cronograma, con su mitigación.
Notes: El análisis de impacto está dentro del Excel de la matriz. Aquí mostramos el resumen: la mayoría de cambios afecta controladores y vistas; SC-002 es el único que cambia la estructura de la base de datos. SC-006 tocó casi todas las capas, pero no la BD ni las vistas; SC-007 solo vistas y configuración del frontend (Tailwind).

## Slide 18
Flujo propuesto para gestionar cambios
Documento GC-P01 · entregado aparte en Word (Grupo5_Flujo_Gestion_Cambios.docx).
18
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
Notes: El flujo tiene 9 actividades en 5 carriles. Hay tres puntos de decisión: si la solicitud está completa, la decisión del comité (aprobado, rechazado o diferido) y si el cambio pasa las pruebas.

## Slide 19
Cómo lo aplicamos con Git y GitHub
El flujo se apoya en las herramientas que el equipo ya usa.
19
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
1
Issue
SC-001 registrada como Issue con la plantilla 'Solicitud de cambio'.
2
Rama
feature/SC-001-validar-permisos creada desde main.
3
Commit
SC-001: valida FechaFin >= FechaInicio en PermisoLogica
4
Pull Request
Revisión de un compañero + pruebas aprobadas.
5
Tag
Merge a main y etiqueta v1.3; matriz en 'Cerrado'.
Regla del equipo: ningún Pull Request se integra a main si no referencia una solicitud de cambio aprobada en la matriz.

## Slide 20
Conclusiones
20
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
1
La gestión del cambio no frena el desarrollo: lo ordena y lo hace predecible.
2
Analizar el impacto antes de programar evitó, en nuestro caso, un conflicto entre SC-001 y SC-005 y un despliegue roto en SC-002.
3
El formato, la matriz y el flujo dan trazabilidad completa: solicitud → decisión → commit → versión.
4
Integrar el proceso con Git y GitHub lo vuelve práctico para un equipo pequeño.

## Slide 21
21
Grupo 5 · Gestión del Cambio · Evo-RRLL
Gracias
¿Preguntas?
Grupo 5 · Evolución y Configuración de Software
Anexos: Formato de Solicitud de Cambio · Matriz de Cambios · Flujo de Gestión de Cambios